Material de trabajo (Procesos de software)

Desarrollo de Software

TEMA N° 1: (Iniciación del proyecto en la comunidad)

| Sección : ………………………..………………... Docente : Mag. Alfredo Guevara Jiménez Unidad : I Semana : 03 |  | Apellidos : ………………………..………………. Nombres : ……………………………………………. Fecha : .…../……/…. Duración: 90 minutos |
| --- | --- | --- |

Instrucciones: El equipo de proyecto selecciona un proyecto a realizar en la comunidad local y elabora el mapa y flujo de procesos según las secciones descritas.

- Propósito: Elaborar el mapa y flujo de procesos a base del proyecto en la comunidad local y analizar las herramientas de modelado de procesos

- Actividad o tareas a desarrollar:

1) Seleccionar el proyecto con beneficio a la comunidad local.

        - Perfil del proyecto: Una empresa o negocio local, colegios, instituciones diversas que presentan un problema a resolver mediante   técnicas y herramientas de la disciplina de Ingeniería de software.

        - Perfil del producto: Solución de Software en plataforma web en la nube.

        - Equipo de proyecto: Mínimo 02 estudiantes, máximo 03 estudiantes 2) Identificar el problema y planteamiento de la solución:

        - El equipo de proyecto debe investigar a la empresa o negocio o institución para comprender la problemática y posible solución.

        - El equipo de proyecto identifica el beneficio cualitativo y cuantitativo al cliente principal de la institución

        - El equipo de proyecto redacta la información recopilada según los lineamientos de mapa y flujo de procesos

Modelo de formulación de proyecto

  - Título y Descripción del Proyecto

Título: Innovación D`Paris

  - Identifica idea de negocio o emprendimiento para hacerlo realidad a través de un proyecto que solucione una necesidad específica y realizable.

  - Describe qué es el proyecto

El proyecto consistirá en crear una página web para la empresa D`Paris donde se mostrará los productos de alquiler.

  - Describe los datos de la institución:

      - Nombre completo de la institución y RUC

Nombre:	Tienda D`Paris

RUC:		10417509688

      - Dirección de la institución

Calle Real 500 (esquina con Trujillo) – el Tambo

      - Nombre del contacto de la institución

Ramos Espinoza, Doris Janeth

  - Integrantes del equipo y líder de Proyecto

  - Describir nombres y apellidos completos de los integrantes del equipo

    - Condor Ramos Jesus Jhony

    - Orcada Vega Fabrizio

  - Designar a un integrante del equipo de proyecto como líder.

    - Condor Ramos Jesus Jhony

  - Modelamiento del proceso de negocio

  - Identifica la misión y visión de la empresa

    - Misión:

A través de nuestros servicios ofrecerle a nuestra clientela exclusividad, clase y buen servicio, fundamentados en los principios y valores del respeto, y dignificación por la belleza y elegancia. Brindando una completa asesoría de imagen acorde al gusto y personalidad de cada cliente. Convirtiéndonos en una empresa seria, responsable, honesta y transparente.

    - Visión:

En 10 años ser una empresa líder en la prestación de servicios de alquiler de vestidos para novias, quinceañeras y público en general, convirtiéndonos en la mejor opción para nuestra clientela.

  - Analiza el proceso principal de la empresa vinculada a la misión-visión.

  - Recopila las actividades actuales del proceso principal

  - Analiza las actividades y propone cambio en el proceso principal

•     Diseña el mapa de los macro procesos actuales de la organización

| Estratégico | Ver nuevos vestidos de temporada Desempeño del empleado Adquisición de vestidos de moda |
| --- | --- |
| Operacional | Entrega de vestido Marcar vestido alquilado Alquiler de vestido |
| Apoyo | Planchado y lavado del vestido Ordenar vestidos Limpieza local |

Material de trabajo (Procesos de software)

- Diseña el flujograma de los procesos actuales de la organización

Flujograma – Situación Actual

| Cliente | Empleado |
| --- | --- |
| Deja el adelanto y firma el documento. NO SI ¿Le gusta el vestido? Se prueba los vestidos. Solicita ver vestidos. | Separa la prenda. SI Genera la boleta. NO ¿Está disponible para la fecha solicitada? Muestra los vestidos. |

- Diseña el mapa de los macro procesos nuevos de la organización

| Clientes | Ver nuevos vestidos de temporada Desempeño del empleado Adquisición de vestidos de moda |
| --- | --- |
| Y partes | Entrega de vestido Marcar vestido alquilado Alquiler de vestido |
| Interesadas | Planchado y lavado del vestido Ordenar vestidos Limpieza local |

- Diseña los flujogramas de procesos impactados con el nuevo sistema.

NO

Flujograma – Situación Nueva

| Cliente | Empleado |
| --- | --- |
| Genera solicitud de separación de prenda por 24 horas Ve vestidos en la Página Web. | Separa la prenda vía web por 24 horas o hasta que deje el adelanto en la tienda. SI ¿Está disponible para la fecha solicitada? |

4. Formulación del modelo de proceso de software aplicado al proyecto

- Descripción del proceso, entregable, iteraciones, agentes, dueño de proceso

| Requerimientos Funcionales | Prioridad | Incremento | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Registrar Prenda | 1 | 1 | 20/04/18 | 20/04/18 |
| Mostrar Prenda | 2 | 2 | 18/05/18 | 18/05/18 |
| Modificar Prenda | 2 | 2 | 25/05/18 | 25/05/18 |
| Lista de Usuarios | 3 | 3 | 15/06/18 | 15/06/18 |
| Editar Usuarios | 2 | 2 | 01/06/18 | 01/06/18 |
| Registrar Usuario | 1 | 1 | 27/04/18 | 27/04/18 |
| Solicitar Catálogo | 2 | 2 | 08/06/18 | 08/06/18 |
| Realizar Alquilar | 1 | 1 | 04/05/18 | 04/05/18 |
| Cancelar Alquilar | 1 | 1 | 11/06/18 | 11/06/18 |

| Requerimientos Funcionales | Prioridad | Incre mento | Tipo de clase | Nombre de clase | Encargado | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registrar Prenda | 1 | 1 | Modelo Vista Controlador | M_Registrar_Prenda V_Registrar_Prenda C_Registrar_Prenda | MORAN | 27/04/18 | 11/05/18 |
| Mostrar Prenda | 1 | 1 | Modelo Vista Controlador | M_Mostrar_Prenda V_Mostrar_Prenda C_Mostrar_Prenda | MORAN | 01/05/18 | 11/05/18 |
| Modificar Prenda | 2 | 2 | Modelo Vista Controlador | M_Modificar_Prenda V_Modificar_Prenda C_Modificar_Prenda | MORAN | 11/05/18 | 25/05/18 |
| Solicitud de Alquiler | 1 | 1 | Modelo Vista Controlador | M_Listar_Usuarios V_Listar_Usuarios C_Listar_Usuarios | FERNANDEZ | 06/05/18 | 11/05/18 |
| Editar Cliente | 2 | 2 | Modelo Vista Controlador | M_Editar_Usuarios V_Editar_Usuarios C_Editar_Usuarios | FERNANDEZ | 11/05/18 | 25/05/18 |
| Registrar Cliente | 1 | 1 | Modelo Vista Controlador | M_Registrar_Usuario V_Registrar_Usuario C_Registrar_Usuario | FERNANDEZ | 27/04/18 | 11/05/18 |
| Solicitar Catálogo | 2 | 2 | Modelo Vista Controlador | M_Solicitar_Catálogo V_Solicitar_Catálogo C_Solicitar_Catálogo | MORAN | 15/05/18 | 25/05/18 |
| Realizar Alquilar | 1 | 1 | Modelo Vista Controlador | M_Realizar_Alquiler V_Realizar_Alquiler C_Realizar_Alquiler | CONDOR | 06/05/18 | 11/05/18 |
| Cancelar Alquilar | 3 | 3 | Modelo Vista Controlador | M_Cancelar_Alquiler V_Cancelar_Alquiler C_Cancelar_Alquiler | ORCADA | 01/06/18 | 08/06/18 |
| Consulta de Alquiler | 1 | 1 | Modelo Vista Controlador | M_Consulta_Alquiler V_ Consulta _Alquiler C_ Consulta _Alquiler | CONDOR | 06/05/18 | 11/05/18 |

| PLAN DE PRUEBAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° |  | CASOS DE USO | DATOS DE ENTRADA NORMAL |  | RESULTADO ESPERADO NORMAL |  | DATOS DE ENTRADA ANOMALO |  | RESULTADO ESPERADO PROMEDIO | INTENTOS |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 |  | Registrar Prenda | Ingresar un nombre de prenda sin simbolos raros. |  | Prenda registrado correctamente. |  | Ingresar signos desconocidos. |  | Nombre de prenda es inconcistente. |  |  |  |
| 2 |  | Registrar Usuario | Ingresar menos de 20 letras. |  | Usuario registrado correctamente. |  | Ingresar mas de 20 letras. |  | El nombre de usuario es muy largo. |  |  |  |
| 3 |  | Realizar Alquiler | Ingresar menos de 3 prendas para alquilar con un solo DNI. |  | Alquiler registrado correctamente |  | Ingresar mas de 3 prendas para alquilar con un solo DNI. |  | El usuario solo puede separar máximo tres prendas con un solo DNI. |  |  |  |
| 4 |  | Cancelar Alquiler | Cancelar "x" alquileres al día |  | Ha cancelado "x" de alquileres en este día. |  | No hay nada registrado y se pone el boton calcelar. |  | Debe ingresar datos en el alquiler antes de cancelarlo. |  |  |  |
| LISTA DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | PROCEDIMIENTO ALMACENADO |  |  | INCREMENTO |  | RESPONSABLE |  |
| 1 | SP_A_Tabla_Prenda |  |  | 1 |  | JCR |  |
| 2 | SP_C_Tabla_Prenda |  |  | 1 |  | JCR |  |
| 3 | SP_M_Tabla_Prenda |  |  | 1 |  | JCR |  |
| 4 | SP_E_Tabla_Prenda |  |  | 1 |  | GFB |  |
| 5 | SP_A_Tabla_Usuario |  |  | 1 |  | FOV |  |
| 6 | SP_C_Tabla_Usuario |  |  | 1 |  | FOV |  |
| 7 | SP_M_Tabla_Usuario |  |  | 1 |  | FOV |  |
| 8 | SP_E_Tabla_Usuario |  |  | 1 |  | GFB |  |
| 9 | SP_A_Tabla_Alquiler |  |  | 1 |  | AMF |  |
| 10 | SP_C_Tabla_Alquiler |  |  | 1 |  | AMF |  |
| 11 | SP_M_Tabla_Alquiler |  |  | 1 |  | AMF |  |
| 12 | SP_E_Tabla_Alquiler |  |  | 1 |  | GFB |  |

Referencias bibliográficas consultadas y/o enlaces recomendados

- Pardo Álvarez, José Manuel. Configuración y usos de un mapa de procesos. España: AENOR - Asociación Española de Normalización y Certificación, 2012. ProQuest ebrary. Web. 29 February 2016.

- IEEE(2014). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge . Tomado el 23 de marzo de 2018. Disponible en: http://www4.ncsu.edu/~tjmenzie/cs510/pdf/SWEBOKv3.pdf  	Pressman R. (2012). Ingeniería de Software. Un enfoque práctico.